北科盒子排課系統技術文件

Web/PWA 排課規劃器 × 北科盒子 App 選課執行器

版本：v0.1  |  日期：2026-06-13  |  對象：北科盒子產品與工程規劃

文件摘要 本文件整理北科盒子排課系統的產品定位、分階段上線策略、北科大選課制度特化需求、功能優先級、技術架構、資料模型、Deep Link 匯入格式、風險與驗收標準。建議第一階段先讓 Web/PWA 排課規劃器與北科盒子 App 手動選課功能分開上線，待兩側穩定後再以選課計畫 payload 串接。

# 1. 背景與結論

你的規劃是合理的：第一階段先讓「公開排課規劃系統」與「北科盒子 App 內選課功能」各自穩定上線，避免同時承擔查課、排課、登入、送件、錯誤回寫與跨系統狀態同步的風險。等兩邊資料模型與使用流程穩定後，再透過 Universal Link / URL Scheme 匯入一份結構化的選課計畫，讓 App 進行正式送件。

建議產品定位 北科盒子 Planner 是一個給北科學生使用的排課規劃器，能在 Web/PWA 上公開查課、排課、即時檢查衝堂與學分限制，並自動區分「期末網路初選」、「開學後加退選」與「僅供規劃」課程；北科盒子 App 則負責登入、送件、結果回寫與日常課表體驗。

| 層級 | 目的 | 第一階段做法 | 後續整合方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web/PWA Planner | 公開查課、排課、比較、儲存草稿 | 不需要登入即可使用；以 localStorage / shareable plan 起步 | 產生標準化選課計畫 payload，導入 App |
| 北科盒子 App | 課表顯示、同步、教材、Widget、Dynamic Island、手動選課 | 先提供 App 內手動選課與選課結果同步 | 接收 Web payload，協助批次送件與結果回寫 |
| 學校選課系統連接層 | 對接期末網路初選、開學後加退選、新生系統 | 先穩定支援你已驗證的前兩個系統 | 新增新生系統、錯誤原因翻譯、重試與節流機制 |

# 2. 參考資料與制度事實

本文件使用以下公開來源作為制度與技術設計依據；北科課程好朋友的定位與不足，主要依使用者已提供的產品觀察整理，尚未找到足夠完整且可引用的官方公開規格。

| 來源 | 可確認資訊 | 設計影響 |
| --- | --- | --- |
| 北科大課程系統 | 公開入口包含課程概述、課程查詢、上課時間表、教師授課時數表、教室使用情形、學程與微學程查詢等。 | Planner 可將官方資料重新組織為「排課決策」導向，而非只做入口集合。 |
| 北科大教務處新生選課說明 | 新生預選與全校加退選分屬不同時段；新生預選限選本班課程；跨系班修讀須於開學前兩週加退選期間辦理；系統會對衝堂與最高學分限制警告並阻擋選入。 | 必須建立選課階段分類、限制原因、錯誤與警告分級。 |
| MDN PWA 文件 | PWA 可用同一份 Web codebase 跨平台運行、可安裝、可離線與背景操作，並可與裝置及其他 App 整合。 | 排課規劃層適合用 Web/PWA 做公開低門檻入口。 |
| MDN Service Worker API | Service Worker 可攔截網路請求、快取資源、支援離線體驗，且需要 HTTPS 安全環境。 | 課程資料、排課草稿與靜態資源可支援離線或弱網路場景；正式登入與送件仍應放在 App。 |
| Apple Developer 文件 | Apple 提供 Universal Links 與 Custom URL Scheme 文件，但頁面內容需 JavaScript 才能完整顯示。 | 整合時仍建議以 Universal Link 優先，URL Scheme 作 fallback。 |

# 3. 分階段上線策略

| 階段 | 目標 | 範圍 | 不做事項 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0：資料與 POC 穩定 | 穩定取得課程資料與選課系統互動流程 | 課程資料 normalize；期末網路初選與開學後加退選接口測試；建立測試帳號情境 | 不做公開批次送件；不承諾新生系統可用 | 能準確解析課程時間、教室、開課班級、學分與系所欄位；選課請求可被重放測試 |
| Phase 1：雙系統分開上線 | Web 做排課；App 做手動選課 | 公開 Planner；App 手動選課；App 課表同步；錯誤訊息可讀化 | Web 不直接登入學校系統；Web 不代送選課 | 使用者能在 Web 完成課表草稿；App 能獨立完成已支援系統的選課流程 |
| Phase 2：Plan 匯入 App | Web 產生選課計畫，App 接收並顯示確認頁 | Universal Link / URL Scheme；payload schema；App 確認頁；送件前重新檢查 | 不做完全自動背景送件 | Web 產出的同一份 plan 可在 App 還原課表與階段清單 |
| Phase 3：半自動送件與回寫 | App 依階段送件並回寫結果 | 批次送件；失敗原因翻譯；學校系統狀態查詢；正式課表同步 | 避免高頻自動 retry 造成系統負載 | 每門課有送件結果：成功、失敗、待處理、需手動處理 |
| Phase 4：進階決策輔助 | 提高選上率與規劃品質 | 候補/替代課推薦；畢業學分追蹤；評價/心得；行事曆與通知策略 | 不以甜涼度作為唯一排序 | 能幫學生回答：現在該選哪門、要等哪個階段、替代方案是什麼 |

# 4. 功能需求分級

## 4.1 必要功能（MVP）

| 功能 | 說明 | 實作重點 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程搜尋與篩選 | 依課名、教師、系所、年級、時間、學分、通識/博雅、英文授課等條件查找課程。 | 索引欄位要 normalize；搜尋要支援中英文、空白、教師姓名與課號。 | P0 |
| 視覺化週課表 | 點選課程後即時加入週課表，顯示時間、教室、教師與課名。 | 手機版要避免過密，可用日視圖/週視圖切換。 | P0 |
| 衝堂檢查 | 加入課程時即時提示與哪些課、哪個時段衝突。 | 時間解析要支援多時段課、實習課、隔週課或特殊時段。 | P0 |
| 學分統計 | 顯示總學分、各類別學分與可能的最高/最低學分限制。 | 新生規則要特別顯示 16-25 學分限制；一般生規則需後續補全。 | P0 |
| 選課階段分類 | 每門課自動標示「初選可送」、「加退選可送」、「僅供規劃」、「不可送」。 | 依學生班級/系所/年級與開課班級判斷；不可判斷時標示未知而非亂猜。 | P0 |
| 限制原因顯示 | 不能只 disable；要告訴使用者為什麼不能在該階段送。 | 例：跨系班需等加退選、衝堂、超學分、新生系統未驗證。 | P0 |
| 草稿儲存 | 在 Web 端儲存課表草稿。 | 第一版可 localStorage；之後再做帳號同步。 | P0 |
| 匯出/分享 | 匯出 JSON、分享連結或導入 App。 | payload 要有版本號與學期資訊，避免未來 schema 破壞相容。 | P0 |

## 4.2 可選功能（穩定後加入）

| 功能 | 價值 | 注意事項 | 建議時機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登入同步草稿 | 跨裝置繼續排課，Web 與 App 可同步。 | 需處理個資、權限與刪除資料機制。 | Phase 2 後 |
| ICS / Google Calendar 匯出 | 延伸北科盒子既有課表同步價值。 | 正式選上前應標記為「暫定課表」。 | Phase 1 |
| 替代課推薦 | 衝堂或額滿時快速找相同課名、同類型博雅、同教師不同班。 | 需要課程分類與相似度模型，不宜第一版硬做。 | Phase 3 |
| 課程評價/心得 | 幫助決策，提升回訪率。 | 需避免誹謗、個資、灌票與偏誤；應設審核與檢舉。 | Phase 4 |
| 畢業學分追蹤 | 長期價值高，可黏住大二以上學生。 | 需完整課程標準、抵免、雙主修/輔系/學程規則；複雜度高。 | Phase 4 |
| 多人共排/分享課表 | 社交與同學揪課需求。 | 要避免公開個人課表造成隱私風險。 | Phase 4 |

## 4.3 加分功能（差異化）

| 功能 | 為什麼加分 | 實作建議 |
| --- | --- | --- |
| 階段化選課清單 | 北科有初選、加退選、新生系統差異；自動分類能直接降低學生認知負擔。 | 在課表旁常駐顯示三個清單：初選可送、加退選再送、僅規劃。 |
| App 送件前確認頁 | 降低誤送風險，也讓使用者理解 Web 與 App 分工。 | 顯示課程、階段、限制、預期結果與「不送出只保留」選項。 |
| 錯誤訊息翻譯器 | 官方系統錯誤往往偏技術或行政語言，翻譯成行動建議很有價值。 | 建立 errorCode / errorPattern 對應表：原始訊息、原因、使用者下一步。 |
| 北科特殊規則提示 | 能讓產品不像通用查課器，而是真的懂北科。 | 博雅志願、英文分班、跨系班加退選、新生限制都用資訊卡提示。 |
| Dynamic Island / Widget 延伸 | 你的 App 已具備日常課表優勢，整合後能從選課延伸到上課當天。 | 未正式選上前用「暫定」標籤；成功後才進正式 Widget。 |

# 5. 北科大特別需要注意的規則與 UX

| 規則/情境 | 產品處理方式 | UI 文案建議 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期末網路初選只能選本班課程 | 依學生班級與課程開課班級自動分類；非本班課放入加退選清單。 | 「此課非本班課程，建議先保留於課表，開學後加退選再處理。」 | 班級欄位解析錯誤會造成誤判。 |
| 開學後加退選可跨系班修讀 | 跨系/跨班課程不阻擋排入，但預設不列入初選送件。 | 「可規劃，但不屬於初選可送範圍。」 | 實際仍可能受人數、先修、系所限制。 |
| 新生系統尚未驗證 | 保留 freshman phase，但標示 Beta/未驗證；不開正式送件。 | 「新生送件流程尚未完整驗證，目前僅支援規劃。」 | 不可假裝支援，避免新生錯過選課。 |
| 博雅課程採志願選填 | 不要只當成普通課程加入；需做志願排序清單與分發結果待回寫。 | 「博雅課程可能採志願分發，請依系統規則排序。」 | 志願分發結果與排課草稿可能不一致。 |
| 英文能力分班課程 | 顯示資訊提醒，不鼓勵使用者手動重複排入。 | 「此類課程可能由系統於開學後匯入。」 | 需依年度與系所例外條件更新。 |
| 衝堂與最高學分限制 | 作為 blocking error；在 Web 就先提示，App 送件前再檢查一次。 | 「此組合目前無法送出：與 X 課程週三第 5-6 節衝堂。」 | Web 判斷與官方系統可能不同，需以送件前結果為準。 |

# 6. 操作流程與 UI/UX 建議

## 6.1 Web/PWA Planner 流程

進入網站 → 選擇學期 → 選擇身分/系所/班級 → 搜尋課程 → 加入模擬課表 → 即時檢查衝堂/學分/階段 → 儲存草稿 → 匯出/導入 App

首次使用不要強迫登入；先讓學生完成一次「看到課表成形」的成功體驗。

身分資訊不必一開始完整輸入，可以先選「系所 / 年級 / 班級」，用於初選可送判斷。

課程卡片需同時顯示「加入課表」與「此課在哪個階段可處理」。

右側或底部常駐顯示「初選清單」、「加退選清單」、「僅規劃清單」與警告數。

每一個警告都要能點擊定位到課表上的衝突區塊。

## 6.2 App 手動選課流程

App 選擇選課系統 → 登入/驗證 → 搜尋或輸入課號 → 加入送件清單 → 使用者確認 → 送出 → 顯示結果 → 同步課表

第一階段先讓 App 選課功能獨立可用，避免 Web payload 還沒穩定就綁死 App 流程。

送件結果必須逐門課回報，不應只顯示「成功/失敗」。

保留學校系統原始回應，另提供使用者可理解的「原因」與「下一步」。

若 App 偵測到課表變更，應能回寫到課表、Widget、Dynamic Island 與教材入口。

# 7. 技術架構建議

| 模組 | 職責 | 建議技術/資料 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Course Ingestion | 抓取/整理官方課程資料 | Python scraper / parser；排程；資料版本化 | 來源欄位需保存 raw data，方便 debug。 |
| Course Normalizer | 統一課程、教師、時間、教室、系所、班級、學分欄位 | Python 或 TypeScript shared schema | 這是整個系統最重要的品質基礎。 |
| Planner Web/PWA | 查課、排課、衝堂、學分、階段分類 | Next.js / Nuxt / SvelteKit 均可；IndexedDB/localStorage | 需支援手機與桌面。 |
| Rule Engine | 判斷衝堂、學分、階段、限制 | 可先在前端實作，之後抽成 shared package | App 送件前也要執行一次。 |
| Plan Exporter | 產生選課計畫 payload | JSON schema + base64url / signed token | payload 需版本化。 |
| App Executor | 登入學校系統、送件、查詢結果、同步課表 | iOS native + Python/Swift networking logic 規劃 | 避免在 Web 暴露帳密或 session。 |
| Sync Backend（可選） | 跨裝置儲存草稿、回寫結果 | PostgreSQL / Supabase / Firebase / self-hosted API | 可延後，不必 MVP 就做。 |
| Observability | 記錄資料抓取、規則判斷、送件錯誤 | Structured logs、Sentry、匿名事件 | 選課高峰期必備。 |

架構原則 正式送件與登入流程應留在 App 或受控後端，不建議讓公開 Web 直接處理學校帳密。Web/PWA 專注於「公開、快速、可分享、低風險」的規劃體驗；App 專注於「個人化、登入、送件、同步與通知」。

# 8. 核心資料模型

Course { id: string semester: string courseNo: string classNo?: string name: string teacherNames: string[] credits: number department: string openClass?: string category?: 'required' ¦ 'elective' ¦ 'liberal' ¦ 'english' ¦ 'program' ¦ 'unknown' schedules: ScheduleSlot[] capacity?: number raw: object } ScheduleSlot { weekday: 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 periods: string[] startTime?: string endTime?: string location?: string weekPattern?: 'weekly' ¦ 'odd' ¦ 'even' ¦ 'unknown' } StudentContext { department: string grade?: number classCode?: string isFreshman?: boolean program?: string } PlanCourse { courseId: string desiredAction: 'add' ¦ 'keep' ¦ 'remove' phase: 'preselection' ¦ 'add_drop' ¦ 'freshman' ¦ 'planning_only' ¦ 'unknown' priority?: number warnings: RuleWarning[] } RuleWarning { level: 'error' ¦ 'warning' ¦ 'info' type: 'time_conflict' ¦ 'credit_limit' ¦ 'phase_limited' ¦ 'freshman_unverified' ¦ 'unknown_rule' message: string relatedCourseIds?: string[] }

# 9. Web 匯入 App 的 payload 設計

{ "version": 1, "school": "ntut", "semester": "115-1", "source": "ntutbox-planner-web", "createdAt": "2026-06-13T12:00:00+08:00", "studentContext": { "department": "資訊工程系", "grade": 2, "classCode": "四資二甲" }, "plans": [ { "phase": "preselection", "system": "term_end_preselect", "courses": [ { "courseId": "COURSE_A", "action": "add", "priority": 1 } ] }, { "phase": "add_drop", "system": "semester_add_drop", "courses": [ { "courseId": "COURSE_B", "action": "add", "reason": "cross_department" } ] }, { "phase": "planning_only", "courses": [ { "courseId": "COURSE_C", "action": "keep", "reason": "time_conflict" } ] } ], "warnings": [ { "level": "warning", "type": "phase_limited", "courseId": "COURSE_B", "message": "此課程可能需等加退選階段才能處理。" } ] }

| 欄位 | 必要性 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| version | 必填 | schema 版本；App 可依版本做相容處理。 |
| school | 必填 | 固定為 ntut，未來若支援其他學校可擴充。 |
| semester | 必填 | 避免不同學期課程 id 混淆。 |
| studentContext | 建議 | 用於 App 重新檢查階段與限制；不應含帳密。 |
| plans | 必填 | 依 phase/system 分組，App 不需重新推測送件順序。 |
| warnings | 建議 | 讓 App 顯示 Web 端已知風險；App 仍需重新驗證。 |

# 10. 規則引擎與回饋分級

| 級別 | 代表意義 | 例子 | UX 行為 |
| --- | --- | --- | --- |
| Error | 目前組合不可送出或高度可能失敗 | 衝堂、超過最高學分、非該階段可選、缺少必要學生身份資訊 | 紅色顯示；阻擋送件；提供修正方法。 |
| Warning | 可以保留規劃，但需注意階段或制度限制 | 跨系班需等加退選、名額未知、新生流程未驗證、先修規則未知 | 黃色顯示；允許保留；送件前再次確認。 |
| Info | 制度提醒或系統資訊 | 博雅志願、英文分班、課程可能由系統匯入 | 藍色提示；不阻擋操作。 |

| 檢查項目 | MVP 判斷方式 | 進階判斷方式 |
| --- | --- | --- |
| 衝堂 | 以 weekday + periods 判斷重疊。 | 加入開始/結束時間、隔週課、實習課、密集課程與補課例外。 |
| 總學分 | 加總已排課程 credits；新生可先套用 16-25 學分提醒。 | 依學制、系所、延畢、雙主修、研究所規則調整。 |
| 階段資格 | 比對 StudentContext.classCode 與 Course.openClass。 | 加入系所白名單、跨域學程、研究所課程與課程人工覆寫。 |
| 博雅/通識 | 以 category 標示並提醒可能志願選填。 | 建立志願排序與分發結果回寫。 |
| 先修/擋修 | MVP 標示未知，不阻擋。 | 接入課程標準與修課紀錄後再判斷。 |

# 11. API 與資料更新建議

| API/檔案 | 用途 | 回傳重點 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/semesters | 取得可用學期 | semesterId、名稱、資料更新時間。 |
| GET /api/courses?semester=115-1&q= | 課程搜尋 | 分頁、搜尋 facets、course summary。 |
| GET /api/courses/{id} | 課程詳細資料 | 課程時間、教師、限制、raw source。 |
| POST /api/plans/validate | 驗證一份課表草稿 | errors、warnings、phase groups、credits。 |
| POST /api/plans/share | 建立可分享草稿 | shareId / short link；可延後。 |
| ntutbox://planner/import?payload= | 導入 App | base64url 壓縮 payload；避免過長時改 server token。 |

資料更新策略 選課高峰期資料需比平時更頻繁更新。建議每次資料更新都產生 dataset version，Web payload 也帶上 dataset version；App 送件前若發現版本過舊，提示使用者重新驗證。

# 12. 風險、法務與安全

| 風險 | 影響 | 緩解方式 |
| --- | --- | --- |
| 學校系統流程變動 | 送件失敗或誤判階段 | 將 connector 與 rule engine 模組化；保留 raw response；建立 smoke test。 |
| 高峰期流量造成學校系統壓力 | 可能被封鎖或影響其他學生 | 節流、排隊、手動確認、禁止背景大量 retry。 |
| 帳密與 session 安全 | 高度敏感 | Web 不處理帳密；App 使用安全儲存；避免 log 憑證。 |
| 課程資料錯誤 | 學生排錯課或錯過選課 | 顯示資料更新時間；重要步驟以官方送件結果為準；提供回報錯誤。 |
| 課程評價爭議 | 涉及教師名譽與社群治理 | 延後實作；建立匿名規則、檢舉、審核與使用條款。 |
| 新生系統不可驗證 | 新生可能誤以為可送件 | 明確標示 Beta/未支援正式送件；尋找測試志工後再開。 |

# 13. 建議實作順序

| 順位 | 項目 | 原因 | 完成定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 課程資料 normalize | 所有功能的基礎。 | 能穩定解析課名、課號、時間、教室、教師、學分、開課班級。 |
| 2 | Web 視覺排課與衝堂檢查 | 最快產生使用者價值。 | 加入/移除課程即時更新課表與衝突提示。 |
| 3 | 階段分類：初選 vs 加退選 | 北科特化核心差異。 | 同一份課表能自動切出三個清單。 |
| 4 | App 內手動選課 | 讓 App 先獨立跑通選課 executor。 | 使用者可手動選課並看到逐門結果。 |
| 5 | Web 匯出 plan payload | 準備兩邊整合。 | payload 可被 App 還原，不直接送件。 |
| 6 | App 匯入確認頁 | 降低誤送風險。 | 顯示將送出/不送出/有警告的課程。 |
| 7 | 批次送件與結果回寫 | 完成閉環。 | 每門課顯示結果並同步正式課表。 |
| 8 | 進階決策輔助 | 提升長期留存。 | 替代課、學分規劃、評價、行事曆整合逐步加入。 |

# 14. MVP 驗收清單

| 類別 | 驗收項目 | 通過標準 |
| --- | --- | --- |
| 資料 | 課程時間解析 | 常見課程、跨多節課、不同星期課程能正確顯示。 |
| 資料 | 開課班級解析 | 能判斷本班課與非本班課；未知情況不亂判斷。 |
| UX | 加入課程 | 搜尋結果點擊後 300ms 內更新週課表。 |
| UX | 衝突提示 | 衝堂時明確指出衝突課程與時間。 |
| UX | 階段清單 | 同一份草稿能分成初選可送、加退選、僅規劃。 |
| App | 手動選課 | 已驗證的兩個系統可完成送件作業。 |
| 整合 | payload 相容 | Web 產生的 payload 可由 App 解析並顯示完整資訊。 |
| 安全 | 帳密處理 | Web 不接觸學校帳密；App 不記錄敏感資訊。 |
| 營運 | 資料更新時間 | 前端清楚顯示資料來源與最後更新時間。 |

# 15. 參考來源

國立臺北科技大學課程系統：https://aps.ntut.edu.tw/course/tw/course.jsp

國立臺北科技大學教務處，新生入學＿大學部「選課」頁：https://oaa.ntut.edu.tw/p/412-1008-12962.php?Lang=zh-tw

MDN Web Docs, Progressive web apps：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

MDN Web Docs, Service Worker API：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Apple Developer Documentation, Supporting universal links in your app：https://developer.apple.com/documentation/xcode/supporting-universal-links-in-your-app

Apple Developer Documentation, Defining a custom URL scheme for your app：https://developer.apple.com/documentation/xcode/defining-a-custom-url-scheme-for-your-app

本文為產品與技術規劃文件，不代表台北科技大學官方系統規格。正式選課結果仍應以校方系統為準。